Projet : ‘’Protection de la biodiversité et financement durable des aires protégées

de Belle-Anse/Département Sud-Est ‘’

DOCUMENT D’EXÉCUTION

Des travaux d’Aménagement des micros bassins versants de la  6ème et 7ème  Section de Belle-Anse, Département du Sud-Est.

| Code projet | DCI-ENV/2013/323-894 |
| --- | --- |

Maître d’ouvrage : CASEC 6ème Pichon et 7ème Section Mapou

Appui technique : 	Coordination

Financement : Union Européenne (UE)

Juillet 2014

SOMMAIRE

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	4

1.	CONTEXTE DU SOUS-PROJET	6

1.1 .Présentation de la Commune	6

1.1.1.	Délimitation géographique/ territoriale.	6

1.1.2.	Population/Répartition	7

1.1.3.	Réseaux hydrographiques/ sources d’eau	8

1.1.4.	Activités économiques et agricoles	8

1.1.5.	Relief et Climat	8

1.2.	Présentation de la zone d’intervention du sous-projet	9

1.2.1.	Section communale Pichon.	9

1.2.2.	Présentation des micros  bassins à traiter dans la zone de Pichon	10

1.2.3.	Section communale Mapou	13

1.2.4.	Présentation des micros bassins à traiter dans la zone de Mapou	14

2.	JUSTIFICATION DU SOUSS-PROJET	16

3.	CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES	17

3.1. Bénéficiaires directs	18

3.2. Bénéficiaires indirects	18

4. RESULTATS ESCOMPTÉS	19

5. DESCRIPTION DU PROJET	19

5.1. Méthodologie	19

5.1.1. Visite de Prospection	20

5.1.2. Partage des informations et choix des sites à intervenir	20

5.2. Stratégies et Moyens de mise en œuvre (ressources humaines et matérielles, formations)	21

5.2.1. Les stratégies	21

5.2.2.  Moyens	24

6. CHRONOGRAMME D’ACTIVITES	1

7. DIFFICULTES ET RISQUES	1

8. RELATION DU PROJET  AVEC LES AUTORITES LOCALES ET LES AUTRES PARTENAIRES	2

9. Fiche d’identification des partenaires et bénéficiaires	2

10. CADRE LOGIQUE (OBJECTIFS, RESULTATS, ACTIVITÉS)	4

11. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET	23

11.1. La Restauraution et la Protection de l’environnement	23

11.2. Création d’activités économiques	23

12. SUIVI ET SUPERVISION DU SOUS-ROJET – EVALUATION – RAPPORT  FINAL	24

12.1. Suivi et supervision du projet par le partenaire d’implémentation	24

12.2. Suivi et visite du Comité de pilotage	24

12.3. Evaluation finale	24

12.4. Rapport final	25

# LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AGAP			Appui à la Gestion des Aires Protégées

AHAAMES 		Association Haïtienne d’Assistance Agricole Médicale Educative et

Sociale

AP			Aire Protégée

ASEC			Assemblée de la Section Communale

BAC			Bureau Agricole Communale

BUCOSEH		Bureau de Conseil et de Services Humanitaires

BV			Bassin Versant

CAEPA		Comité d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement

CASEC		Conseil d’Administration de la Section Communale

COREBA		Comité des Organisations Régionales de Belle Anse

CPAS			Comité de Planification des Activités et de Suivi

CPCC			Comité de la Protection Civile Communale

FOPAM                 Féderation des Organisations Paysannes Mapou

FOPP			Fédération des Organisations Paysannes Pichon

HSI			Helvetas  Swiss Intercoopération

IHSI			Institut Haïtien de Statistique et d’Information

MOSOLEP		Mouvement Soleil Levé Pichon

OPSUP		Organisation Paysanne pour la Solution d’Urgence de Pichon

MPMB                     Mouvement Paysan Mapou Belle-Anse

ODSP			Òganizasyon Peyizan pou  Devlopman Sibao Bèlans

OFVCB		Organisation Femmes Vaillantes de Cibao Belle Anse

OFVSP		Organisation des Femmes Vaillantes Sentier Pichon

OJAG			Organisation des Jeunes pour l’Avancement de Grande-Ravine

OJDCI		Organisation des Jeunes pour le Développement Cibao

OPAREP		Organisation Paysanne pour la Restauration de Pichon

OTOP			Organisation Tête Olivier de Pichon

PSC			Protection de la Société Civile

SNL			Société des Nègres de la Lumière

# CONTEXTE DU SOUS-PROJET

## 1.1 .Présentation de la Commune

### Délimitation géographique/ territoriale.

Belle Anse est une commune de l’Arrondissement de Belle Anse. Elle est située dans la partie orientale du département du Sud Est. Ses coordonnées géographiques sont: 18o16’60’’latitude Nord et 72o 6’ 0’’longitude Ouest. La commune de Belle Anse est bornée au Nord par les communes de Fonds Verrettes, Croix des Bouquets et Kenscoff, au sud par la mer des Antilles, à l’Est par la commune de Grand Gosier et à l’Ouest par la commune de Marigot. Elle a une superficie de 381.27 km2 et comprend  sept (7) sections communales réparties en Quatre-vingt cinq (85) habitations.

Tableau 1: Sections communales de Belle Anse, Superficie et Habitation

| No. | Section | Superficie | Habitations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baie d’orange | 69.92 km2 | 9 |
| 2 | Mabriole | 58.33 km2 | 14 |
| 3 | Calumette | 27.7 km2 | 7 |
| 4 | Corail Lamothe | 52.14 km2 | 17 |
| 5 | Bel Air | 55.93 km2 | 10 |
| 6 | Pichon | 49.31 km2 | 13 |
| 7 | Mapou | 67.93 km2 | 15 |
| Total | 381.27km2 | 85 |

Source: IHSI, 2012. -  PNUD, Plan opérationnel du département du Sud Est, 2012. -  Les autorités de Belle Anse.

### Population/Répartition

Selon l’IHSI, en 2012, Belle Anse avait une population estimant à 72 481 habitants, soit un total de 35 602 hommes et 36 879 femmes. A cause de sa population, elle est placée au rang de  3ème commune la plus peuplée du département du Sud-Est. La majorité de la population de Belle Anse vit en milieu rural et  représente  94% des habitants. Cependant, il importe de souligner que la section la plus peuplée de la commune est la 7ème Mapou, avec une population de 12 165 habitants suivie de la 5ème section, Bel Air, possédant une population de 12 053 habitants (Détails au tableau 2 ci-dessous).

Tableau 2: Population de Belle-Anse par Section communale

| Section communale | Homme | Femme | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Baie d’orange | 4509 | 4955 | 9464 |
| Mabriole | 5053 | 5385 | 10438 |
| Calumette | 2544 | 2677 | 5121 |
| Corail Lamothe | 4733 | 4974 | 9707 |
| Bel Air | 5892 | 6161 | 12053 |
| Pichon | 4439 | 4490 | 8929 |
| Mapou | 6078 | 6087 | 12165 |
| Total | 35 602 | 36 879 | 72 481 |

Source: IHSI, 2012.

### Réseaux hydrographiques/ sources d’eau

La commune de Belle Anse possède sept (7) sources d’eau qui constituent les principaux réseaux hydrographiques de cette dernière. Trois des sources sont captées et desservent trois communautés de Belle Anse. Il s’agit de la ville de Belle Anse, de Mapou et de Pichon. Toutefois, il faut souligner que parmi les réseaux  hydrographiques de Belle Anse  celui de

Pichon  est le plus important. Il est considéré comme le plus attrayant à cause de la cascade, qui est permanente et il dessert  environ  23% de la population de Belle Anse. En effet, ce réseau hydrographique a la capacité d’alimenter via la cascade toute la population de Belle Anse.

### Activités économiques et agricoles

Les principales activités économiques de la commune de Belle-Anse sont: l’agriculture, l’élevage, la pêche et le petit commerce. Dans les zones côtières, la pêche est la principale source de revenu de la population tandis que dans les régions montagneuses et les zones éloignées de la mer, les principales sources de revenu  des habitants sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce.

Les cultures pratiquées  dans la commune sont: le maïs, le petit mil, le pois Congo, la pomme de terre, le haricot, la pistache ou l’arachide, le café et les tubercules (la patate douce, le manioc et l’igname). Et les types d’élevage prédominants sont: l’aviculture, l’apiculture, le caprin, le bovin, le porcin et les équins.

### Relief et Climat

La commune de Belle Anse est  dominée par le  massif de la Selle. La température annuelle de la zone est de 26. 3oC.  Dépendamment de l’altitude, certaines zones possèdent un climat frais et sec et d’autres un climat sec et chaud. La précipitation annuelle se situe en moyenne entre 1000 et 2000 mm. Cependant, la commune de Belle Anse a pratiquement deux saisons climatiques: une saison pluvieuse et une saison sèche.

La saison pluvieuse débute au mois d’avril et se termine au mois d’octobre avec une pointe sèche en juillet. Et la saison sèche commence avec le mois de novembre et prend fin au mois de mars.

## Présentation de la zone d’intervention du sous-projet

Le sous-projet sera mis en œuvre dans les 6ème et 7ème sections communales de Belle-Anse, communément connues successivement sur le nom de Pichon et Mapou.

### Section communale Pichon.

Pichon est la 6ème section communale de Belle-Anse. Elle est limitée au Nord par Mare Rouge;  au Sud par la mer des Antilles ; à l’Est par Mapou, 7ème section communale de Belle- Anse et à l’Ouest par Bel Air,  5ème section communale de Belle-Anse. Elle a pour coordonnées géographiques : 18°14′13″ latitude Nord, 72°03′56″ longitude Ouest.

Pichon a une superficie de 49.31 km2 et comprend Treize (13) habitations: Prêcher - Labé- Corail Saint Julien - Platon - Cadette -Bourg de Belle-Anse - Hauteur - Bois de Lance - Marchasse II - Anse à Bœuf- Corail la Pierre – Terre Rouge et Grande ravine.  La population de Pichon  est estimée à 8,929 habitants environs, soit 4,439 hommes et 4,490 femmes (IHSI, 2012).

Les principales activités économiques des habitants sont l’agriculture, l’élevage, la pêche et le petit commerce. Les cultures pratiquées sont: le maïs, l’haricot, la pistache ou l’arachide, les tubercules (Manioc, Igname, patate douce) et le café. Et les types d’élevages sont: le caprin, le porcin, le bovin, l’aviculture, l’apiculture et les équins.

La section de Pichon est dominée par le  massif de la selle. Elle possède un réseau hydrographique ayant un débit de  plus de 200 litres d’eau à la seconde, capable d’alimenter les sept (7) sections communales de Belle Anse. Ce réseau est le plus viable et le plus long des réseaux du département du Sud-Est. Cependant, le déboisement anarchique des arbres en amont et aux alentours de la cascade a provoqué la diminution du débit de l’eau qui alimente la plaine de la colline des chênes.

Pichon est traversée par un bassin versant mesurant 100 km2. Le bassin communément appelé bassin versant de Pichon est étendu sur la commune de Belle Anse et sur la partie centrale du département du Sud Est. Il constitue l’exutoire de tous les micros bassins et ravines qui se situent dans la 6ème section  communale de Belle Anse. Parmi ces micros bassins, cinq (5) ont été identifiés comme des bassins menaçants et dangereux pour le cadre de vie des habitants vivant en  aval en période cyclonique. Celui de la source calebasse, par rapport à son niveau de dégradation,

Constitue lui aussi une menace pour la source qui dessert encore  plus de 23% de la population de Belle Anse.

### Présentation des micros  bassins à traiter dans la zone de Pichon

Cinq micros bassins versants sont identifiés à Pichon comme des bassins menaçants et dangereux pour le cadre de vie des habitants de la région et pour la durabilité de la source Mare calebasse. Ces micros bassins sont: Saint Petior, Désiré, Galette, Bois de Lance et Mare Calebasse. De ces micros bassins, on a recensé huit (8) sous micro bassins versants, quarante deux (42) ravines dont 28 seulement peuvent être traitées. Voir le tableau # 3 ci-dessous.

#### Micro bassin  versant Saint Petior

Saint Petior est un micro bassin qui étend sur deux habitations. Il s’étale sur l’habitation de Cadette et termine sur l’habitation de Labé. Il est le point de rencontre de sept (7) ravines qui ont pris naissance sur l’habitation Cadette. Les structures de ces ravines sont très accidentées et soumises à des éboulements et de l’érosion régressive. En amont, la largeur et la profondeur des lits des ravines varient respectivement entre 2.15 à 3.18 m et 0.65 à 0.95 mètre. Les versants sont très dégradés en amont, mais en aval la couverture végétale est plus ou moins dense à cause de la forêt sèche. Pour stopper les éboulements et l’érosion régressive de ces versants et réduire les dégâts que peut causer le ruissellement des eaux pluviales, il importe de réhabiliter ces derniers en utilisant  des structures mécaniques (Seuils en pierres sèches)  et des structures biologiques telles que : bandes enherbées, clayonnages et pieux de repousse.

##### Accessibilité

Pour accéder aux  localités  qui se trouvent sur le micro bassin versant Saint Petior, on doit emprunter la route qui mène  à cascade  Pichon. Cette route est située à gauche de la route nationale # 4 de Belle-Anse - Grand Gosier.  Il est accessible à pied, à motocyclette et en véhicule tout terrain.

#### Micro bassin versant Désiré

Le micro bassin Désiré traverse l’habitation de Cadette et se termine sur l’habitation de Prêcher. Il est la zone de collecte d’eau  de  cinq (5) ravines ayant pris naissance sur l’habitation de Cadette. La largeur et la profondeur moyennes du lit des ravines oscillent respectivement entre 1 à 4 m et 1 à 2.5m. Les berges des  ravines sont soumises à des dégradations érosives dues par le ruissellement des eaux. Les versants sont dénudés, déboisés à 80% et exposent à l’érosion et au lessivage des sols en cas de grandes averses. Pour corriger ces ravines, et traiter ces versants, l’AHAAMES propose de mettre en place des structures mécaniques (seuil en pierres sèches) et des structures biologiques (bandes enherbées, Pieux de repousse, clayonnage  et reboisement partiel et/ou systématique).

##### Accessibilité

Le micro bassin versant Désiré se situe sur la route qui conduit à cascade Pichon. Il est accessible à pied, à motocyclette et en véhicule tout terrain.

#### Micro bassin Versant Galette

Le micro bassin versant Galette est étendu sur les  habitations de Grande ravine, Morne terre rouge et La Source. Il se termine en aval sur l’habitation  Platon et constitue la zone de collecte des eaux pluviales provenant  de quatre sous micro bassins. Sur ces habitations, vingt (20) ravines de différentes typologies ont pris naissance. La structure de ces ravines est très variée. Certaines d’entre elles comme celles de ‘’Dyanm kenbe’’, ‘’Boukan lyan’’ et ‘’découverte’’ sont des ravines qui sont très accidentées et présentent des falaises inaccessibles. En amont, la largeur moyenne des lits de ravines dépasse 6 mètres et la profondeur moyenne est plus de 8 mètres. Leurs structures sont soumises à des érosions remontantes, des éboulements et des glissements de terrain. Il  serait très difficile de traiter ces ravines puisqu’elles sont très inaccessibles. Cependant, il  importe d’intervenir sur  les ravines secondaires et tertiaires afin de ralentir les érosions latérales et d’éviter la formation d’autres ravinements.

##### Accessibilité

Le micro bassin Galette est étendu sur l’habitation de Grande Ravine, traverse la route principale de Belle Anse – Grand Gosier  pour aboutir sur l’habitation  Platon. Pour y accéder, on doit suivre la trajectoire du bassin depuis la route nationale # 4 de Belle Anse – Grand Gosier jusqu’à l’amont du bassin. Au carrefour  de la route nationale # 4 à Galette, on tourne à gauche, et la route vous conduit sur les habitations  ‘’Grande ravine et la Source’’. La route est en terre battue et  accessible à pied, en motocyclette et en véhicule tout terrain.

#### Micro bassin versant Bois de Lance

Sur l’habitation de Bois de Lance, quatre (4) sous micros bassins ont été recensés. Il s’agit de Chroche, Ravine grand chemin, ravine sèche et Meo. L’ensemble des sous micro bassins ont pour exutoire la ravine de Bois de Lance. Trois (3) de ces quatre micros bassins n’ont pas de ravines pour drainer les eaux pluviales. Un seul en contient avec les dimensions moyennes de 4 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur. La longueur aproximative  de cette ravine est estimée à 700 ml. En amont, les versants sont en grande partie dégradés et très déboisés.  Pour l’améliorer, l’AHAAMES propose d’aménager ces versants en installant des lots boisés, en végétalisant les ravines tertiaires et en mettant en place des structures anti-erosives sur les exploitations.

#### Accessibilité

Bois de Lance est située sur la route de cascade Pichon. Il est accessible en véhicule tout terrain, à pied et à motocyclette. Pour y accéder, il faut emprunter la route nationale # 4 de Belle Anse – Grand Gosier.

      - Micro bassin versant Mare Calebasse

Ce micro bassin versant donne naissance à une source appelée source ‘’Mare Calebasse’’. Cette source est d’une importante capitale pour toute la zone de Belle Anse. Elle constitue le réseau hydraulique qui alimente la ville de Belle Anse en eau potable et d’autres localités avoisinantes. Elle dessert environ 80% de la population de la ville de Belle Anse. En dépit de son importance

pour l’approvisionnement en eau de cette communauté, la source mare Calebasse fait face à de sérieux problèmes écologique et sanitaire. Pour rémedier à cette situation, le sous-projet entend intervenir sur toute la partie amont et aval de la source. Les interventions consistent à :

- Délimiter le site de la source,

- Augmenter la couverture végétale (plantation d’arbres, mise en place des structures antiérosives),

- Assainir le captage.

Tableau 3: Micros bassin versant à traiter dans la zone de Pichon

| Micro basin | Sous micros bassin | Quantité de ravines | Ravines traitables |
| --- | --- | --- | --- |
| Saint Petior | 0 | 8 | 6 |
| Désiré | 0 | 5 | 5 |
| Galette | 4 | 20 | 8 |
| Bois de lance | 4 | 1 | 1 |
| Mare calebasse | 0 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 42 | 28 |

### Section communale Mapou

Mapou est la 7ème section communale de Belle Anse. Elle est limitée au nord par le massif de la Selle; au Sud par la mer des caraïbes ; à l’Ouest par Pichon, 6ème section communale de Belle Anse et à l’Est par la commune de Grand Gosier. Ses  coordonnées géographiques sont: 18°15′35″ latitude Nord, 71°57′39″ longitude Ouest. Mapou, après Baie d’Orange est la section la plus étendue. Sa superficie est de  67.93 km2 répartie en quinze (15) habitations. Il s’agit de : Marchasse I – Kakonte – Petite Place – Bois Tombé – Saint Michel – Nan Roche – Didier – Cibao, Citadelle -Anse à Bœuf - Grand Fond - Bas Roi - Mare orange - Haut Fort et Zamor. Sa population s’estime à  12,165 habitants, soit 6,078 hommes et 6,087 femmes (IHSI, 2012).

Les principales activités économiques des habitants de Mapou sont: l’agriculture, l’élevage, la pêche et le petit commerce. Les cultures pratiquées sont: le maïs, l’haricot, la pistache ou l’arachide, les tubercules (Igname, Manioc et Patate douce), la banane et le café. Les types  d’élevage prédominants sont: le caprin, le porcin, le bovin, l’aviculture, l’apiculture et les équins.

Mapou est dominée par le massif de la Selle et traversée par un bassin versant endoréique mesurant 272 km2. Ce bassin versant est considéré comme le plus grand de tous les autres bassins versants du département du Sud-Est. Il s’étend sur plusieurs communes. Au Sud Est, il traverse  les communes de Belle Anse, Grand Gosier, Thiotte et à l’Ouest, il s’étend sur les communes de Croix des bouquets, Ganthier et Fonds Verrettes. Dans la zone territoriale de Mapou, ce bassin est considéré comme le point de rencontre ou l’exutoire de tous les micros bassins et ravines qui se situent dans la 7ème section. Toutefois, il importe de souligner que les micros bassins de la  7ème section sont multiples. Certains d’entre eux sont reconnus comme des bassins inquiétants et dangereux en période cyclonique. Ils favorisent facilement l’inondation de la plaine de Mapou. Ils sont très menaçants pour les plantations, les bétails (menu et gros) et les habitats. Les paysans s’inquiètent toujours en cas de tempête tropicale, ouragan ou cyclone. Face à cette situation, le sous-projet prévoit d’intervenir au niveau de deux (2) micros bassins versants, douze (12) sous micros bassins, cinquante (50) ravines dont quarante deux (42) sont traitables. Voir le tableau # 4 pour de plus amples informations.

### Présentation des micros bassins à traiter dans la zone de Mapou

1.2.4.1. Micro bassin Platon

Le micro bassin Platon est étendu  sur l’habitation de Cibao et traverse l’habitation Anse à bœuf. Il comprend dix (10) sous micros bassins versants comportant en total quarante  (40)  ravines de typologies variées. Certaines ravines sont très anciennes et possèdent une structure difficile à traiter. Par contre, six (6) d’entre elles ont une largeur et une profondeur moyennes dépassant respectivement 7 mètres et 5 mètres. Les trente quatre (34) autres sont des ravines de formation récente dont leur largeur et leur profondeur de lit ne dépassent pas respectivement  4 m et 2 m. Dans le cadre de ce sous projet, il est prévu de traiter et corriger certaines d’entre elles en y installant des structures mécaniques et biologiques.

Tableau 4: Micros bassin versant à traiter dans la zone de Mapou

| Quantité de sous Micro bassin | Quantité de Ravines | Ravines traitables |
| --- | --- | --- |
| Sous micro bassin nan fond | 2 | 2 |
| Sous micro bassin nan mere | 1 | 1 |
| Sous micro bassin Morne mars | 3 | 3 |
| Sous micro bassin Ansène | 8 | 6 |
| Sous micro bassin Maero | 6 | 6 |
| Sous micro bassin rue dore | 6 | 6 |
| Sous micro bassin l’abondance | 2 | 2 |
| Sous micro bassin Caïmite | 2 | 2 |
| Sous micro bassin nan Coton | 9 | 6 |
| Sous micro bassin Semeran | 1 | 0 |
| Total | 40 | 34 |

1.2.4.2. Micro bassin Versant Machasse

Le micro bassin versant Marchasse est étendu sur l’habitation  Marchasse 1 et traverse l’habitation  Kakonte. Il comprend deux (02) sous-micros bassins versants (Tè frèt Ti blanc  et Marbial) comportant en total dix  (10)  ravines de typologies variées. Parmi les ravines, deux sont très anciennes et  difficiles à traiter. La largeur et la  profondeur moyennes de ces deux ravines dépassent respectivement 9 m et 4 m. Les huit (8)  autres ravines sont  de formation récentes et seront traitées par des structures biomécaniques.

Tableau # 5 : Micro bassin à traiter dans la zone de Mapou

| Micro bassin | Sous micro bassin versant | Quantité de ravines | Ravines traitables |
| --- | --- | --- | --- |
| Platon | 10 | 40 | 34 |
| Marchasse | 2 | 10 | 8 |
| TOTAL | 12 | 50 | 42 |

# JUSTIFICATION DU SOUSS-PROJET

Le Projet intitulé ´Protection de la biodiversité et financement durable des aires protégées de Belle Anse´´ est conçu et exécuté par le Consortium HSI – AHAAMES – BUCOSEH. Il vise à la préservation et à la protection de deux aires protégées dont les sites se trouvent à Pichon et Lagon des huîtres. Le projet prévoit développer des cadres juridiques, institutionnels, réglementaires et créer des mécanismes de financement et de gestion durable pour les deux sites naturels. Il vise également à  apporter  une réponse rationnelle au problème de la dégradation environnementale des versants et à encourager certaines pratiques anti-érosives appropriées dans les  zones d’intervention du sous-projet citées ci-dessus.

La forêt sèche (lagon des huîtres) de Belle Anse et le site cascade Pichon sont menacés par la mauvaise pratique agricole et la coupe de bois anarchique par les exploitants sans un programme de repeuplement ou de régénération. Cette situation entraine aujourd’hui pas mal de conséquences

sur l’ecosystème de la zone. Elles se manifestent par : (1) la diminution du débit de deux (02) sources captées principalement celles d’Olivier et de Mare Calebasse ; ces sources desservent  le bourg de Belle Anse, Pichon,  Mapou et d’autres localités ;  (2) la réduction de la diversité biologique, (3) la baisse de fertilité des sols agricoles ;  (4) l’accélération de l’érosion,  (5) l’inondation des zones vulnérables et  la destruction des plantations et les  habitats des zones situées en aval.

A travers ce projet, le Consortium HSI – AHAAMES – BUCOSEH souhaiterait apporter une solution aux problèmes de déforestation et dégradation des sols des deux (02) sites à proteger et  de la zone tampon. Cette réponse sera apportée à travers les activités qui seront implantées dans le cadre du projet. Il s’agit de :

- sensibiliser et travailler avec tous les acteurs (autorités locales, notables, leaders d’organisation) de la zone  pour la préservation et la protection des aires protégées,

- promouvoir les  investissements de l’Etat dans les Aires protégées,

- augmenter l’efficacité et le rendement des fonds disponibles pour appuyer les habitants dans les zones tampons des aires protégées par la création des activités génératrices de revenus;

- diversifier les sources de revenus des habitants vivant à l’intérieur et aux alentours des Aires protégées ;

- aménager et réhabiliter une partie des bassins versants de la 6ème et 7ème section de Belle Anse.

Pour atteindre ces résultats, le consortium a choisi d’utiliser chaque partenaire suivant son domaine d’expertise. Ainsi, AHAAMES a été sélectionnée pour la mise en œuvre des  travaux d’aménagement sur les  versants, la correction des ravines, la conservation de sol et la maitrise des eaux de surface dans les zones d’intervention dudit projet.

# CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires seront les personnes qui habitent dans les zones d’intervention du sous-projet. Ils peuvent être des bénéficiaires directs ou  indirects.

## 3.1. Bénéficiaires directs

Les bénéficiaires directs sont les acteurs locaux et les groupes sociaux qui seront impliqués  dans la mise en œuvre des activités. Ils seront les autorités locales, les propriétaires, exploitants  ou occupants des terres, les organisations communautaires de base (OCBs) et  les ouvriers spécialisés et non spécialisés.  Ils seront au nombre de 1683 personnes réparties en 1176 hommes et 507 femmes. Toutefois, il est nécessaire de mentionner que les ouvriers spécialisés et non spécialisés seront recrutés sur place de concert avec le CPAS.

Tableau 5: Bénéficiaires directs du sous-projet

| Bénéficiaires directs | Hommes (70%) | Femmes (30%) | TOTAl |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre du CPAS | 13 | 5 | 18 |
| Participants de la formation sur la conservation de sols et de la protection des ressources naturelles | 21 | 9 | 30 |
| Ouvriers spécialisés et non spéciliasés | 521 | 223 | 744 |
| Propriétaires ou occupants bénéficiaires de plantules. | 630 | 270 | 900 |
| TOTAL | 1176 | 507 | 1683 |

## 3.2. Bénéficiaires indirects

Les bénéficiaires indirects sont  les communautés ou populations qui vivent à l’intérieur et aux alentours des sites d’intervention du projet. En effet, les bénéficiaires indirects  du sous-projet seront  particulièrement ceux et celles  qui subissent les dégâts causés par les averses et qui sont desservis par la source Olivier ou Mare calebasse.

Suite aux travaux d’aménagement qui seront mis en place sur les versants et les ravines, les populations en aval seront protégées des catastrophes naturelles et des dégâts causés par ces derniers. Ils seront au nombre de  23 513 personnes suivant le statistique de la population des trois zones ciblées (Bourg de Belle Anse, Pichon et Mapou).

# 4. RESULTATS ESCOMPTÉS

A travers le sous-projet d’aménagement des bassins versants de Pichon et de Mapou, on attend les résultats suivants :

- Création de 19 656 emplois/pers/jour dans la 6ème et 7ème section communale de Belle Anse,

- Formation de 18 membres de deux comités (6ème et 7ème) sections,

- Formation de 30 leaders locaux (autorités locales, OCBs, institutions étatiques)  sur la conservation de sol et la gestion des ressources humaines,

- Mise en terre de 90 000 plantules  d’arbres fruitiers et forestiers sur 300 ha de versants,

- Mise en place de 120 000 ml de bandes enherbées dans le cadre de la réhabilitation et la restauration de 200 ha de versants,

- Traitement de 2250 ml de ravine par la mise en terre de 375 douzaines de  pieux de repousses (mombin, jatropha, cirouelle),

- Stabilisation de 2500 ml de ravine par la plantation de 138.89 douzaines de benzolive,

- Stabilisation de 3000 ml de ravine par la plantation de 3000 plantules de bambous,

- Mise en place de 2000 ml de haies vives par la plantation de 5000 plantules d’ananas,

- Traitement et végétalisation de 2000 ml de ravine par la mise en terre de  4000 drageons de banane,

- Erection de 2500 m3 de seuils en pierres sèches.

# 5. DESCRIPTION DU PROJET

## 5.1. Méthodologie

Pour élaborer le document d’exécution du sous-projet, AHAAMES a dépêché une équipe technique à Belle Anse pour effectuer une visite de prospection afin d’observer et d’identifier les principales interventions à faire dans le cadre de l’aménagement des bassins versants et le traitement des ravines.

### 5.1.1. Visite de Prospection

Elle a eu lieu le premier juillet 2014 et a duré 4 jours. De concert avec le responsable du volet II, l’équipe technique a visité et identifié 5 micros bassins versants, 8 sous micros bassins et 42 ravines dans la section communale de Pichon. Entre autres, elle a aussi  identifié  2 micros bassins versants, 12 sous micros bassins et 50 ravines dans la section communale de Mapou.

Au cours de la visite, l’équipe s’est entretenue avec les habitants des zones concernées pour collecter des informations jugées pertinentes pour l’élaboration de ce document d’exécution. Ensuite, elle a observé et étudié la structure des réseaux hydrographiques des zones prospectées. Elle a pu  observer la couverture végétale des versants, les espèces d’arbres, la distribution des habitats et la dimension des lits des ravines. Après avoir collecté les données nécessaires pour l’élaboration du document,  l’équipe a procédé à une sélection des versants et  ravines qui peuvent être facilement aménagés et traités. Sur les 92 ravines prospectées, 72 seront étudiées pour être aménagées et 20 sont considérées irrécupérables par rapport à leur niveau de dégradation et leur inaccessibilité.

### 5.1.2. Partage des informations et choix des sites à intervenir

Dans le cadre de l’élaboration du document, plusieurs séances de travail ont fait l’objet de la répartition des tâches et le choix des sites à intervenir.  Au cours des  séances, le responsable du volet 2 a fourni à l’équipe des informations pertinentes  qu’il avait collectées préalablement sur les zones d’intervention du projet. Ces informations ont permis d’élaborer un document qui reflète la réalité de la situation environnementale de la zone. C’est dans ce contexte que cinq (05) micros bassins de Pichon et deux (02) micros bassins de Mapou ont été retenus pour être traités et aménagés.

## 5.2. Stratégies et Moyens de mise en œuvre (ressources humaines et matérielles, formations)

### 5.2.1. Les stratégies

#### 5.2.1.1. Stratégie d’exécution du projet

Pour faciliter la mise en œuvre et garantir la réussite du  sous-projet, AHAAMES a préparé un plan d’exécution suivant le plan opérationnel qui a été mis en place par le Consortium dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Dans le plan d’exécution, les travaux d’aménagement des bassins versants seront exécutés en deux temps. Dans un premier temps, AHAAMES exécutera 30% des travaux prévus à l’année 1. Et dans un second temps elle exécutera les 70% à l’année 2 suivant le chronogramme du projet.

5.2.1.1.1. Plan d’exécution des travaux

Pour la mise en œuvre  des travaux d’aménagement des bassins versants, AHAAMES a élaboré un plan d’exécution dans lequel les activités du sous-projet s’étendront sur deux ans. A la première année, 150 ha de versant seront traités et 2250 ml de ravine seront corrigés et traités. A la deuxième année, 350 ha de versant seront aménagés et 5250 ml de ravine seront traités. Les versants seront aménagés par le reboisement partiel ou systématique et la mise en place de structures antiérosives (bandes enherbées, claies, seuils en pierres sèches  et cordons de pierres). Dans les  ravines, le traitement sera fait par de travaux  d’érection de seuils en pierres sèches, de stabilisation de berges et d’installation de clayonnages.

Tableau 7: Plan d’exécution des travaux.

| Travaux | Année 1 (30%) | Année 2 (70%) | TOTAL (100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Traitement de micro bassin versant (reboisement, bandes enherbées, claies, seuils en pierres sèches) | 150 ha | 350 ha | 500 ha |
| Correction de ravines (Seuils en pierres séches, claies et plantation de pieux de repousse) | 2250 ml | 5250 ml | 7500 ml |

Pour garantir le bon déroulement du sous-projet, AHAAMES mobilisera sur le terrain  une équipe technique expérimentée. Elle recrutera dans la zone d’intervention des travaux des cadres locaux tels que techniciens en pose de pierres, chef d’équipes, et contrôleurs. Ces derniers seront intégrés suivant leur compétence et leur aptitude professionnelle. Pendant l’exécution, l’équipe  technique se tâchera  de développer de bonnes relations de travail avec tous les acteurs concernés dans le cadre de la mise en oeuvre des activités. Cela concerne les entités suivantes : les organisations partenaires, les élus locaux, les Organisations Communautaires de Base (OCB) et les représentants des institutions étatiques.

#### 5.2.1.2. Stratégie d’implication des acteurs

Pendant la mise en œuvre du sous-projet, l’implication des acteurs de la zone se fera par la création d’un Comité  de Planification des Activités et de Suivi (CPAS). Ce comité regroupera pratiquement tous les acteurs de la commune et sera composé de neuf  (9) membres dont :

- 1 représentant  de la mairie,

- 1 représentant du CASEC de Pichon ou du CASEC de Mapou,

- 1 représentant d’ASEC de Pichon ou d’ASEC de Mapou

- 1 représentant du BAC,

- 1 représentant du CAEPA,

- 4 représentants  des OCBs.

Il aura pour fonction de travailler avec l’équipe technique du sous-projet dans:

- Le recrutement de  la main d’œuvre locale,

- La planification de la mise en œuvre des travaux conformément aux prescriptions du document du sous-projet,

- La gestion de conflits sur le terrain pendant la mise en œuvre du sous- projet,

- La supervision des activités de terrain,

- Le suivi des activités sur le terrain.

#### 5.2.1.3.  Stratégie d’information et de communication

Pour informer les autorités locales et la population de l’avancement et des résultats du sous-projet, l’AHAAMES organisera:

- Des réunions communautaires dès le commencement du  sous-projet et pendant toute la période de mise en œuvre. Ces réunions se feront sur une base régulière.

- Des ateliers de travail  pour discuter et valider les plans d’intervention proposés par l’équipe technique du sous- projet ;

- Des réunions bihebdomadaires d’évaluation et de planification ;

- La  remise de rapports techniques sur les réalisations du sous-projet.

#### 5.2.1.4. Stratégie de coordination et de recherche de synergie

Au niveau des opérations de terrain, la coordination des activités se fera par le responsable du volet II. Il est le garant de l’exécution des activités de l’équipe. Il oriente l’équipe technique selon le plan détaillé du document de projet d’AGAP et suivant le plan d’exécution des activités du sous-projet. L’équipe technique aura pour obligation de mettre en œuvre toutes les activités prévues dans le document d’exécution et de respecter le délai imparti suivant le chronogramme établi.

Au niveau de la coordination du projet, le coordonnateur et le responsable de volet II s’engageront  à présenter le sous-projet aux organisations locales et à toute autre organisation intervenant dans la zone d’intervention. Ils doivent faire circuler toutes les informations pertinentes susceptibles permettant d’assurer la bonne marche du sous-projet.

#### 5.2.1.5. Stratégie de pérennisation des résultats du projet

Pour obtenir des résultats durables dans le cadre de ce sous-projet, AHAAMES entamera des discussions avec les propriétaires ou occupants des terres  pour définir  un protocole d’entente sur la survie des structures qui seront mises en place. Elle compte les organiser en groupes d’agriculteurs par micro bassin versant. Le protocole sera collectif prenant en compte tout le micro bassin versant.

Au démarrage des activités, l’équipe technique procédera au recensement et à l’enregistrement des propriétaires ou occupants des terres qui bénéficieront des travaux d’aménagement et de conservation de sols. Les données collectées seront traitées et conservées dans les archives du projet au  bureau de coordination du projet d’AGAP. Ces données seront mises à la disposition du CPAS  afin que ce dernier puisse les utiliser pour assurer le suivi et l’entretien des travaux.

Au cours du recensement, l’emphase sera mise sur les propriétaires ou occupants qui seront des bénéficiaires directs des travaux. Ces propriétaires auront à fournir des informations sur le mode de tenue des terres, sur l’utilisation et la superficie des terres. Ce formulaire contiendra plusieurs  colonnes où s’inscrivent le nom de l’exploitant, le NIF/CIN, la superficie estimée, type de cultures, et la signature de l’exploitant. Une fois que le recensement est fait, sur la base d’un plan d’aménagement des versants, les propriétaires exploitants ou occupants recevront des plantules pour la mise en terre et  signeront un protocole d’accord avec le CPAS  pour assurer le suivi des travaux et des plantations. Ce protocole sera fait en trois originaux dont chaque partie recevra un original. Les parties prenantes du protocole sont : le projet, le groupement des bénéficiaires et le CPAS.

### 5.2.2.  Moyens

Pour réaliser ce sous-projet, AHAAMES a besoin de moyens physiques et non physiques. Les moyens physiques font référence aux matériels de tout genre et aux finances nécessaires pour rendre opérationnel les activités prévues dans le cadre de ce sous-projet.  Les moyens non physiques sont les dispositifs technique, administratif et de suivi  mis en place pour l’exécution et le suivi des travaux.

5.2.2.1. Moyens Physiques

Dans le cadre des activités à mettre en oeuvre, AHAAMES aura besoin d’une résidence dans la zone pour loger ses cadres. Pour la réalisation de certains travaux, le sous-projet doit se procurer des matériels et outils suivants : machettes, pelles, ficelles, ruban métriques, niveau A, pioches, brouettes, bottes en caoutchouc, gants, masse, marteaux, masse, lunettes, pinces coupantes, sécateurs, arrosoirs, dérapines, barres à mine, boutures d’herbes, boutures de canne à sucre, plantules d’arbres fruitiers, plantules d’arbres forestiers,  bambous, repousses de gommier, benzolive, jatropha, roches, trousses médicales, matériels didactiques et véhicules de terrain.

5.2.2.2. Moyens non physiques ou Ressources humaines

Toujours pour ce sous-projet, AHAAMES se servira de l’expertise et de l’expérience de ses cadres pour implémenter les activités de terrain. Elle sollicitera le service d’un Ingénieur Agronome comme responsable d’aménagement, d’un responsable de suivi et d’évaluation,  de contrôleurs, de techniciens en pose de pierres et des  ouvriers/ouvrières non spécialisés. Ces contractuels auront à participer activement aux travaux d’exécution suivant leur terme de référence sous la supervision du Directeur de l’AHAAMES ou du Responsable du volet 2 basé sur le terrain à Belle Anse.

| 6. CHRONOGRAMME D’ACTIVITES |  |
| --- | --- |
| Activités | Année 1 | Année 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RESPONSABLE VOLET II DU PROJET D’AGAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Rencontre avec les autorités locales/ Collecte et traitement d’informations. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECTION TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2– Mission de Prospection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – Elaboration du document de projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Planification des actions du sous-projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGISTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Commande matériels/ matériaux et achats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Approvisionnement des chantiers en matériaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité | Année 1 | Année 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RESPONSABLE DE TERRAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Formation pour les membres du Comité CPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – Recrutement du personnel HIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – Rapport technique (avancement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- Formation sur la protection des ressources naturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES : Aménagement des versants et Correction des ravines. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - Début et durée des travaux de l’aménagement (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- Début et durée des travaux de l’aménagement (70%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité | Année 1 | Année 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SUIVI DU PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 - Réunions et visites mensuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Remise de rapports de suivi technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - Fin et Remise des chantiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 - Clôture du programme - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - Rédaction rapports techniques finale – Transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 - Evaluation finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. DIFFICULTES ET RISQUES

La réussite de ce sous-projet est liée à un certain nombre de facteurs de conditions externes. A ces facteurs, des risques et des difficultés peuvent être liés. Pour réduire les risques et les difficultés pouvant porter atteinte aux résultats escomptés, il est nécessaire à ce que les conditions suivantes soient réunies:

- L’équipe technique du sous- projet et les acteurs locaux (les organisations de base, les élus locaux, le BAC et les propriétaires de terres/ocupants) doivent être toujours en communication autour du paquet technique, de manière à favoriser les ajustements nécessaires à l’atteinte des résultats;

- Ceux qui sont concernés par les travaux en particulier les propriétaires des terres/occupants  doivent être convaincus, dès le début, de l’importance des activités de restauration de l’environnement et participent activement et de plein gré aux activités de reboisement ;

- Les acteurs locaux doivent reconnaitre leur implication et leur rôle dans le processus  de faire appliquer et respecter les principes de gestion et d’exploitation établis.

- Les processus de décaissement des fonds doivent respecter les calendriers de décaissement et d’exécution du sous-projet.

- Le choix des bénéficiaires doit se faire suivant  les critères qui ont été établis préalablement. Et que cette sélection ne doit en aucun cas politisée, ni se faire à des fins partisanes.

- Le maintien du climat politique doit être favorable pour la mise en œuvre des activités.

- Qu’il n’existe pas des  phénomènes et catastrophes naturels (cyclones, tempêtes, ouragan, inondations,  séismes ….) pouvant empêcher la mise en œuvre des activités.

- Les ressources prévues pour la mise en œuvre des différentes activités planifiées sont disponibles, efficaces et suffisantes.

# 8. RELATION DU PROJET  AVEC LES AUTORITES LOCALES ET LES AUTRES PARTENAIRES

L’AHAAMES est une organisation haïtienne et fait partie d’un Consortium dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Elle développe toujours de très bonne relation avec les institutions étatiques, les ONGs intervenant dans la même zone et institutions de la société civile et privée. Elle  travaille de concert avec les Organisations du Consortium (HSI – BUCOSEH)  pour  la réussite et le bon déroulement de la mise en œuvre du projet.

Avec les autorités locales (Mairie, CASEC, ASEC), elle entretient des relations de partenariat dans la mise en œuvre de ce projet. Elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux afin de les intégrer et les impliquer à tous les niveaux au  processus de développement de leur communauté. A travers cette relation partenariale, les autorités locales appuient l’équipe technique dans ses activités de terrain et participeront à la collecte d’informations  et à la résolution de certains problèmes qui sévissent au niveau de la dégradation environnementale sur les bassins versants  ainsi que les zones tampons.

# 9. Fiche d’identification des partenaires et bénéficiaires

###### Nom et coordonnées des autorités locales où se déroule l’intervention

| Autorités locales | Noms et prénoms | Téléphones | Email | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maire principal | Pierre Mercidieu | 38143440 |  | Belle Anse |
| Maire adjoint | Rabel Rony | 36428026 |  | Belle Anse |
| Maire adjoint | Jean Raymond | 39407497 |  | Belle Anse |
| CASEC, 1er membre | Anose Janvier | 37862243 |  | Pichon |
| CASEC, 2ème membre | Jean Jean-Robert | 38466474 |  | Pichon |
| CASEC, 3ème membre | Antoine Gesner |  |  | Pichon |
| CASEC, 1er membre | Barthémy Salnave | 36259765 |  | Mapou |
| CASEC, 2ème membre | Jean Merilus | 36085179 |  | Mapou |
| CASEC, 3ème membre | Décédé |  |  | Mapou |

###### Nom et adresse de(s) structure(s) de la Société civile, du secteur privé et Organismes de Coopération associée à l’action :

| # | Organisation | Représentant | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mouvement soleil levé Pichon (MOSOLEP) | Elzansa SIMON | 4318 2105 |
| 2 | Organisation paysanne pou la restauration de Pichon (OPAREP) | Fednor PETIT-FRERE | 3720 0247/ 3152 4652 |
| 3 | Organisation paysanne pour la solution d'urgence (MOSUP) | Mari JEAN FRANCOIS | 3120 2945 |
| 4 | Organisation tête olivier Pichon (OTOP) | Message LOUIS | 3789 0158 |
| 5 | Organisation pour l'avancement de Grande Ravine (OJAG) | Lutes PRINCE | 4601 1942 |
| 6 | Association des planteurs Labbée (APL) | Auguste Gema | 3650 6583 |
| 7 | Fédération des organisations paysannes Pichon (FOPP) | Jeannite BALTHAZAR | 3607 2109 |
| 8 | Comite des organisations régionales de Belle Anse (COREBA) | Almane PETIT | 3683 4855 |
| 9 | Organisations des fermes vaillantes sentier Pichon (OFVSP) | Sylvain JOICEMENE | 4759 7865 |
| 10 | Société des Nègres de la Lumière (SNL) | Framique DERUISSEAU | 3828 9328 |
| 11 | Fanm Vaillant Cibao Belle Anse (OFVCB) | Emilienne ALEXIS | 3843 3885 |
| 12 | Organisation des Jeunes pour le Développement Cibao (OJDCI) | Johnny SAINT LOUIS | 3640 6043 |
| 13 | Organisation pour le Développement Cibao Belle Anse (ODSP) | Michel PIERRE | 3729 3237 |
| 14 | Mouvement Paysan mapou- Belle-Anse (MPMB) | Lagarde Valérie | 3781 5896 |
| 15 | Fédérations des Organisations paysanes pour l’Avancement Mapou (FOPAM) | Wilner Louis | 3670 7534 |

# 10. CADRE LOGIQUE (OBJECTIFS, RESULTATS, ACTIVITÉS)

| Objectif général | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contribuer à l’amélioration de la condition de vie de la population de Pichon et de Mapou, (6ème et 7ème) sections de la commune de Belle-Anse par le développement d’activités de création d’emploi et de protection de l’environnement. | 19 656 personnes/jours de la commune de Belle Anse bénéficient un emploi et leur condition économiques est améliorée. | Compte rendu du CPAS Fiche de payroll des ouvriers Rapport technique des activités. Liste des équipes. | Hypothèses Le cadre de vie de la population de Belle Anse est amélioré et les habitants sont protegés contre les possibles dégâs que ces bassins pourraient causer. |
|  |  | 900 propriétaires ou occupants de terres reçoivent des plantules d’arbres fruitiers et forestiers à raison de 300 plantules par hectare. | Liste de distribution et de plantation des plantules distribuées Fiche de suivi des plantations. | Les processus de décaissement des fonds respectent les calendriers de décaissement et d’exécution du projet. |
| Objectif général | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  |  | 7 micros bassins versants et 20 sous micros bassins de la 6è et 7è section de Belle Anse sont aménagés. 70 ravines se trouvant dans la 6ème et 7ème section de Belle sont traitées par des structures antiérosives. | Visite d’observation sur le terrain. Rapport mensuel du sous-projet. Témoignages des bénéficiaires. Photos des travaux. | Les propriétaires de terres ou occupants sont convaincus dès le début de l’importance des activités de restauration de l’environnement et participent activement et de plein gré aux activités de regénération/ réhabilitation. |
| Objectif spécifique | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| Objectif spécifique 1 | Organiser pendant trois jours une session de formation sur la conservation de sols et la gestion des ressources naturelles pour les acteurs de la 6è et 7è sections de Belle Anse | 30 personnes reçoivent une formation sur la conservation de sols et la gestion des ressources naturelles dans la zone d’intervention du projet. | Liste des participants. Rapports de formation Photos de la formation. | Le manque de niveau intellectuel des participants et difficulté d’assimilation des notions enseignées. |
|  |  | 8 OCBs de la 6è et 7è de Belle Anse ont des membres qui sont formés sur les techniques de conservation de sols et de la protection de l’environnement. | Idem | La capacité des OCBs dans le domaine de l’aménagement des bassins versants et de la protection de l’environnement est renforcée. |
| Objectif spécifique | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 2 | Réduire durant la mise en œuvre du projet le taux de chômage de la zone par la création de 19 656 pers/jr d’emplois dans la 6è et 7è sections de Belle Anse. | 19 656 personnes de la 6è et 7è sections de Belle Anse bénéficient un emploi temporaire durant l’exécution du projet. | Compte rendu du CPAS Fiche de payroll des ouvriers. Rapport technique du sous-projet. | Le taux de chômage de la zone est réduit et la condition socioéconomique des habitants est améliorée temporairement. |
| 3 | Reboiser durant le sous-projet 300 hectares de terre des versants de Pichon et de Mapou. | 90 000 plantules d’arbres fruitiers et forestiers sont mises en terre dans la 6è et la 7è sections de Belle Anse. Les propriétaires de terre bénéficiaires du projet reçoivent pour chaque ha de terre 300 plantules. | Liste des bénéficiaires de plantules. Visite d’observation sur le terrain Rapport de plantation Fiche de suivi. | Risques La sécheresse prolongée risquerait d’hypothéquer la survie des plantes. Le climat politique occasionne des troubles qui perturbent la mise en œuvre de l’activité. |
| Objectif spécifique | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  |  | La couverture végétale des versants de Pichon et de Mapou ont augmenté progressivement. | Visite de terrain. Photos des versants aménagés protocoles d’accord signés avec les groupements. | Des Phénomènes et catastrophes naturels empêchent l’amélioration de la couverture végétale des versants. |
| 4 | Réhabiliter 200 ha de terre de versants par la mise en place de structures antiérosives dans la 6ème et 7ème section communale de Belle Anse | 480 000 boutures d’herbes d’éléphant, Guatemala, Guinée, bambous sont mises en terre dans le cadre de la conservation de 200 ha de terre des versants. | Visite d’observation sur le terrain Comparaison des données photographiques des versants avant et après le projet. Photos des aménagements. | Idem |
| Objectif spécifique | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  |  | Diminution des cas d’érosion des sols et augmentation de l’infiltration de l’eau par la restauration de terres par le reboisement et la mise en place de structures antiérosives. |  |  |
| 5 | Traiter et corriger 7500 ml de ravine par des structures antiérosives. | 375 douzaines de repousses de gommier, cirouelle sont mises en terre sur une distance de 2250 ml pour conserver le sol et maitriser les eaux dans les ravines. | Visite d’observation sur le terrain. Comparaison des données photographiques des ravines avant et après le projet. Photos des travaux Rapport d’activités | Le choix des bénéficiaires ne se fait pas suivant les critères qui ont été établis préalablement. Et cette sélection est politisée, et se fait à des fins partisanes. |
| Objectif spécifique | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  |  | 138.89 douzaines de repousses de benzolive sont mises en terre pour la stabilisation de 2500 ml de berges des ravines. 3000 plantules de bambous sont plantées sur une distance de 3000 ml dans le cadre du traitement des berges 5000 plantules d’ananas sont mises en terre sur une distance de 2000 ml dans le cadre de la lutte contre l’érosion. 4000 drageons de banane sont plantés pour la végétalisation de 2000 ml de ravine. 2500 m3 de seuils en pierres sèches sont érigés pour la conservation de sols. | Photos des travaux Fiche d’achats Rapport d’activités | idem |
| 6 | Compenser par une prime les groupements dont les travaux ont tenus à un niveau de 80%. | Les groupements ont réussi à un niveau de 80% reçoivent une prime en nature au bénéfice de leurs membres. | Fiche de suivi des aménagements Témoignages des occupants et exploitants des terres Rapport d’activités |  |
| Résultat | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 1 | Des emplois temporaires sont créés pour la population des 6 ème et 7 ème sections de Belle Anse et contribuent à améliorer la condition de vie de la population. | Un effectif de 19 656 Pers/J de travail est créé durant la mise en œuvre du projet dans les sections de 6ème et 7ème de la commune de Belle Anse. |  |  |
| 2 | Les versants sont protégés par des structures antiérosives. Cette protection contribue à la réduction de l’érosion et l’aménagement durable des bassins versants. | Un total de 300 hectares de terres est réboisé par la plantation de 90 000 plantules d’arbres fruitiers et forestiers. Un total de 200 ha de terres est aménagé par la mise en place de bandes enherbées en boutures d’éléphant, de Guatemala et de canne à sucre. | Témoignage des autorités locales et des bénéficiaires ; Prise de Photos |  |
| Résultat | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 3 | Les ravines sont stabilisées par des pieux de repousses et traitées par des seuils. Ce traitement permet la réduction de l’érosion et la protection des cadres de vie du milieu. | 3000 ml de ravines sont traités par la plantation de plantules de bambous, 2250 ml de berges de ravines sont stabilisés par des pieux de repousses de mombin, cirouelle et de jatropha. | - Témoignage des autorités locales et des bénéficiaires ; - Visites d’observation sur le terrain. - photos des travaux |  |
|  |  | Un total de 2500 ml de ravines est stabilisé par la plantation de boutures de bois de repousses de benzolive. 2000 ml de ravines sont protégés par des haies vives. 2000 ml de ravines sont végétalisés par des plantations de banane. Un total de 2500 m3 de seuils en pierres sèches est érigé dans le cadre de la correction des ravines | - Visite de terrain - Rapport de supervision des travaux. - Photos des travaux. - Fiche de suivi |  |
| Résultat | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 4 | Une formation sur la technique de conservation des sols et la protection des ressources naturelles est organisée. | 30 personnes de différentes organisations communautaires de base et d’instances publiques ont reçu une formation sur la conservation des sols et la protection des ressources naturelles. | Liste des participants Rapport de formation Photos de formation |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 1 | Sensibilisation/Formation/ Recrutement Recrutement du personnel technique Rencontre avec les acteurs concernés (OCB, élus locaux, organes déconcentrés de l’état) ; Mise en place du comité de Planification des Activités et de Suivi (CPAS). Lancement du sous-projet. | Moyens Humains : 733 Personnel : 3 Responsable d’aménagement : 1 Responsable suivi : 1 Technicien agricole : 1 HIMO : Contrôleurs : 2 Chef d’équipe : 8 Ouvriers non qualifiés : 720 | Feuille de paie Liste des payrolls Salaire des cadres |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  | Formation pour les membres du CPAS pendant deux jours Acquisition d’outils et de matériels; Recrutement de la main d’œuvre : techniciens en pose, contrôleurs, superviseurs, chefs d’équipe et ouvriers non qualifiés); | Formation pour le CPAS Participants : 18 représentant du CASEC de Pichon ou Mapou: 1 représentant de l’ASEC de Pichon ou Mapou : 1 représentant de la mairie : 1 représentant du BAC : 1 représentant de CAEP : 1 représentant de la PSC : 1 représentants d’OCBs : 3 | Liste des participants Rapport de formation |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 2 | Aménagement des versants Formation de personnes en technique de conservation de sol pendant trois jours ; | Formation sur la protection de l’environnement : Participants : 30 Mairie de Belle Anse : 2 CASEC de Pichon: 2 CASEC de Mapou : 2 BAC : 2 CAEP : 2 8 OCBs : 16 PSC : 4 | Liste des participants Rapport de formation Photos de formation . |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  | Acquisition de boutures d’herbes éléphant, Guatemala, canne à sucre, drageon de banane pour la mise en place de 200 ha en bandes enherbées. | Moyens humains HIMO : 370 360 ouvriers non qualifiés 8 Chefs d’équipe 2 contrôleurs | Feuille de paie Liste des payrolls Salaire des cadres |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  | Acquisition de plantules pour le reboisement de 300 ha de terre. | Moyens matériels : 480 000 boutures d’herbes d’éléphant, de Guatemala et de Canne à sucre. 90 000 plantules d’arbres fruitiers et forestiers. | Liste d’acquisitions des outils et des matériels végétaux. Photos des travaux. |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
| 3 | Traitement des ravines Acquisition de plantules pour la stabilisation de 7500 ml de berges. | Moyens Humains : HIMO : 370 360 ouvriers non qualifiés 8 Chef d’équipe 2 contrôleurs | Liste des payrolls Salaire des cadres Rapport des activités |  |
| Activités | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Risques et Hypothèses |
|  | Acquisition de repousse (pieux) de gommier, Jatropha, bambou pour la mise en place de 2250 ml de claies. |  |  |  |
|  | Approvisionnement en roches les sites sélectionnés pour la construction de 2500 m3 de seuils en pierres sèches. | Moyens matériels : 375 douzaines de repousses ou pieux de gommier, jatropha et cirouelle 138.89 douzaines de repousses de benzolive. 3000 plantules de bambous 5000 plantules d’ananas 4000 drageons de banane. 2500 m3 de seuil. | Liste des payrolls Liste d’acquisitions des matériels végétaux |  |

# 11. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET

Le sous-projet de l’aménagement des micros bassins de Pichon et de Mapou met l’emphase sur deux activités:

- La restauration et la protection de l’environnement

- La création  d’activités économiques

## 11.1. La Restauraution et la Protection de l’environnement

Le sous-projet vise à aménager 500 ha de versant et traiter 7500 ml de ravine. La mise en œuvre de ces travaux  facilitera  le développement  d’un  environnement favorable, sain et sécuritaire  au cadre de vie de la population. Grace à ces travaux la dégradation environnementale de la zone est diminuée ou stoppée, la production agricole a augmenté et la diversité biologique est preservée.

De plus, les bénéficiaires (autorités locales, OCBs) acquièrent des connaissances en matière de gestion et protection environnementales. Ils sont définitivement armés pour accompagner les autres habitants de la communauté dans l’amélioration et la gestion des  ressources naturelles pour la protection de l’environnement de Belle Anse.

## 11.2. Création d’activités économiques

Durant la mise en œuvre du sous-projet, la communauté de Pichon et de Mapou bénéficieront temporairement des opportunités d’emplois.Un total de 19 656 pers/jour d’emploi est créé à travers les activités du sous-projet.  De ces emplois, un montant global de 4 786.263 83 gourdes est injecté dans la communauté. Cette amélioration économique aura un impact important en diminuant la pression des habitants sur les ressources ligneuses de la forêt sèche de Belle Anse.

# 12. SUIVI ET SUPERVISION DU SOUS-ROJET – EVALUATION – RAPPORT  FINAL

## 12.1. Suivi et supervision du projet par le partenaire d’implémentation

Sur le terrain, la planification et la mise en œuvre des activités du sous-projet sont coordonnées par le responsable du volet II  de concert avec le coordonnateur du Consortium et le CPAS. Le responsable du volet II travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique de mise en œuvre pour atteindre les résulats escomptés.

En ce qui a trait au suivi de la mise en œuvre technique du sous-projet et le contrôle de la qualité des travaux, ceci se fera par  le Responsable de suivi – évaluation de l’AHAAMES. Celui-ci aura pour fonction :

- D’approuver les planifications trimestrielles préparées par le comité d’exécution du sous-projet.

- D’évaluer l’etat d’avancement des activités, la qualité des réalisations et le niveau de participation des bénéficiaires dans l’exécution des travaux.

## 12.2. Suivi et visite du Comité de pilotage

Après la soumission de chaque rapport technique d’avancement, avant l’approbation, le responsable de suivi-evaluation et le CPAS effectuera une visite de terrain pour évaluer la qualité et la quantité de travaux effectués. Après vérification, le rapport sera soumis au Consortium pour validation. Le comité de pilotage du projet, sur l’invitation du Consortium  effectuera des visites ponctuelles ou spécifiques dans le cadre de la réalisation des travaux de ce sous-projet.

## 12.3. Evaluation finale

A la fin des travaux d’aménagement, vers la troisième année, une évaluation finale aura lieu  par un évaluateur externe. Cette évaluation prendra en compte des résultats, les leçons apprises et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces travaux d’aménagement.  Elle vérifiera le niveau d’appropriation des activités réalisées par les bénéficiaires.

## 12.4. Rapport final

Le rapport technique final sera présenté à la coordination qui l’intègrera dans le rapport du projet. Cependant, il présente le resumé de tous les rapports déjà soumis antérieurement et l’ensemble des résultats prévus dans le cadre de ce sous-projet.

# Text boxes

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50